Да, это надо добавить обязательно. Причем здесь важно разделить структурированный Procurement Plan в ERP и официальную Word-версию плана, которую закупщикам нужно периодически формировать для утверждения.

Я бы расширила 02.14.4 Procurement Plan Versions и добавила отдельный подпункт.

## 02.14.4. Procurement Plan Versions

Procurement Plan должен вестись в ERP как структурированный набор утвержденных Research Needs и связанных с ними плановых закупочных позиций.

В течение года Procurement Plan может неоднократно изменяться в связи с:

- появлением новых Research Needs;

- изменением количества;

- изменением предполагаемой стоимости;

- изменением характеристик товара;

- изменением сроков закупки;

- отменой ранее запланированной позиции;

- изменением Funding или Budget;

- иными обоснованными изменениями.

Каждое утверждение Procurement Plan создает новую зафиксированную версию.

Например:

Procurement Plan v1 — Approved

После внесения изменений формируется набор изменений к действующей версии.

После их утверждения:

Procurement Plan v2 — Approved.

Предыдущая версия не перезаписывается и сохраняется в истории.

Для каждой версии должны храниться:

- Version Number;

- Approval Date;

- Approved By;

- список включенных позиций;

- значения позиций на момент утверждения;

- связанные Change Records;

- официальный утвержденный документ.

## 02.14.5. Procurement Plan Document Generation

NURA ERP должна максимально автоматизировать подготовку официальных документов Procurement Plan для последующего утверждения.

Procurement Officer не должен вручную переносить сведения из ERP в Word или повторно формировать таблицы Procurement Plan.

Система должна генерировать документы непосредственно из актуальных структурированных данных ERP.

Как минимум должны поддерживаться два вида документов.

### 1. Procurement Plan

Для первоначального утверждения система формирует полный документ Procurement Plan, содержащий все позиции, предлагаемые к утверждению.

В зависимости от утвержденного шаблона документ может содержать:

- Item / Item Description;

- Category;

- Project;

- PI;

- Quantity;

- Unit of Measure;

- Estimated Unit Price;

- Estimated Total Amount;

- Budget Line;

- Funding Source;

- Desired Delivery Date;

- Procurement Method, если он уже определен;

- иные необходимые поля.

Система должна позволять Procurement Office сформировать документ в Word на основании данных ERP без повторного ручного ввода.

### 2. Amendments to Procurement Plan

Если действующий Procurement Plan уже утвержден, система должна автоматически определять изменения относительно последней утвержденной версии.

На основании этих изменений ERP должна формировать отдельный Word-документ для утверждения изменений в Procurement Plan.

Документ должен показывать только изменения, например:

Item №123

- Quantity: 3 → 5;

- Estimated Amount: 300,000 KZT → 400,000 KZT.

или:

Add new Item №178 — Laboratory Centrifuge — 2 units — 5,000,000 KZT.

или:

Remove Item №92 — Cancelled.

Таким образом Procurement Officer не должен вручную определять, какие строки изменились с момента предыдущего утверждения.

### 02.14.5.1. Change Types

Система должна автоматически классифицировать изменение как минимум как:

- Added — новая позиция;

- Modified — изменение существующей позиции;

- Cancelled / Removed — отмена позиции;

- Unchanged — позиция без изменений.

В официальный документ изменений включаются только позиции Added, Modified и Cancelled / Removed.

### 02.14.5.2. Document Generation Flow

Целевой процесс:

Research Need changes
→ Post-Award Budget Review
→ Procurement Review
→ Changes accumulated in Draft Procurement Plan Revision
→ Procurement Officer reviews changes
→ Generate Word Document
→ Formal Approval
→ Approved Procurement Plan Version created.

До утверждения изменения существуют как:

Draft Procurement Plan Revision.

После утверждения:

Procurement Plan vN → Approved.

### 02.14.5.3. Approved Document Snapshot

Word/PDF-документ, на основании которого была утверждена конкретная версия Procurement Plan, должен сохраняться вместе с этой версией.

После утверждения документ не должен автоматически изменяться вслед за последующими изменениями данных в ERP.

Таким образом система хранит одновременно:

- текущие структурированные данные Procurement Plan;

- историю всех утвержденных версий;

- официальный документ первоначального Procurement Plan;

- официальные документы всех последующих изменений.

### 02.14.5.4. Consolidated Current Procurement Plan

Помимо официальных документов ERP должна в любой момент уметь сформировать Consolidated Current Procurement Plan — полную актуальную версию плана с учетом всех утвержденных изменений.

Например:

**Initial Procurement Plan v1

- Amendment 1

- Amendment 2

- Amendment 3
= Current Consolidated Procurement Plan v4.**

Это позволяет Procurement Office получать актуальный рабочий план без ручного объединения первоначального документа и всех последующих изменений.

Я бы именно так и оставила: системе нужны три разных представления одной информации:

- живой план в ERP — всегда актуальная таблица;

- официальный Word/PDF первоначального плана и каждого пакета изменений — то, что реально утверждалось;

- Consolidated Current Procurement Plan — что действует сейчас после всех изменений.

Это очень полезное разделение. Иначе через год получится типичная ситуация: есть исходный Word, пять Word-файлов с изменениями, а чтобы понять, что же сейчас реально находится в плане закупок, закупщик опять собирает шестой Excel вручную. ERP как раз должна эту работу убрать.