Да, здесь ты права. Для Procurement Plan я бы убрала Rejected и Cancelled как нормальные состояния. Они плохо отражают реальный бизнес-процесс.

У нас фактически есть два разных lifecycle:

- первоначальное утверждение Procurement Plan;

- дальнейшее изменение уже утвержденного плана через Procurement Plan Amendments / Additions.

При этом сам утвержденный план не «отклоняется» и не «отменяется». Если в проекте документа есть проблема, его возвращают на доработку.

Я бы переписала State Model так:

### Procurement Plan

Первоначальный Procurement Plan создается и проходит Approval до начала его использования.

Базовый Lifecycle:

Draft
→ Under Review

При необходимости:

Under Review
→ Returned for Revision
→ Resubmitted
→ Under Review

После Approval:

Under Review
→ Approved / Effective

Approved Procurement Plan становится исходной Immutable Approved Version.

После утверждения исходный Procurement Plan не редактируется напрямую.

### Procurement Plan Amendment

Все последующие дополнения и изменения Approved Procurement Plan оформляются через отдельный Procurement Plan Amendment.

Amendment может включать:

- Add;

- Modify;

- Cancel Procurement Plan Item.

Базовый Lifecycle Amendment:

Draft
→ Under Review

При необходимости:

Under Review
→ Returned for Revision
→ Resubmitted
→ Under Review

После Approval:

Under Review
→ Approved / Effective

Approved Amendment создает новую Procurement Plan Version и автоматически включается в Consolidated Current Procurement Plan.

Логика:

**Initial Approved Procurement Plan

- Approved Amendment 1

- Approved Amendment 2

- ...
= Consolidated Current Procurement Plan**

Draft или Returned for Revision Amendment не влияет на Current Procurement Plan.

Только Approved / Effective Amendment изменяет Consolidated Current Procurement Plan.

Все Approved Procurement Plan Versions и Amendments сохраняются как Immutable Historical Records.

И я бы даже перестала использовать здесь термин Procurement Plan Revision, потому что он может путаться с Budget Revision.

У нас бизнес-смысл конкретнее:

- Procurement Plan — первоначальный утвержденный план;

- Procurement Plan Amendment — официальное дополнение/изменение к нему;

- Procurement Plan Version — технически/исторически получившаяся версия;

- Consolidated Current Procurement Plan — актуальное состояние после всех утвержденных Amendments.

Это намного чище.

Есть только один нюанс: если пользователь создал Amendment по ошибке и еще не отправил его на согласование, такой Draft можно просто удалить. Поэтому отдельный Cancelled действительно не нужен. Если уже отправленный Amendment решили не продолжать, можно либо вернуть его в Draft и удалить по контролируемому правилу, либо позже предусмотреть Withdrawn, если выяснится, что это реально встречается в процессе. Но я бы сейчас не придумывала такой статус без бизнес-потребности.